АДМИНИСТРАЦИЯ

ФУРМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2022 № 45-п

Об утверждении перечня имущества муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, планируемого для проведения ремонтных

работ в периоды 2022-2024 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального образования Фурмановский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется проведение ремонтных работ в периоды 2022-2024 г.г., согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, а также подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Первомайский район в разделе Фурмановский сельсовет
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Фурмановский сельсовет А.В.Илясов

 Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Фурмановский сельсовет

Первомайского района

Оренбургской области

от 21.07.2022 №45-п

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов, в отношении которых планируется проведение ремонтных работ в периоды 2022-2024 г.г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиевида работ | Адрес | Период проведения ремонтных работ |
| 1 | Замена оконных блоков в здании СДК п.Фурманов | П.Фурманов, ул.Рабочая, 18 | с 20.06.2022г. по 18.09.2022г. |
| 2 | «Устройство площадок накопления ТКО в п.Тюльпан, п.Назаровка, п.Приречный, с.Мансурово, п.Башкировка, Первомайского района, Оренбургской области» | п.Тюльпан, п.Назаровка, п.Приречный, с.Мансурово, п.Башкировка | С 01.04.2023г. по 30.06.2023г. |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни 25м3 | П.Назаровка | 2022-2023г.г. |
| 4 | Капитальный ремонт сетей наружного водоснабжения | П.Назаровка | 2022-2023 г.г. |
| 5 | Капитальный ремонт ограждения христианского кладбища с.Мансурово Первомайского района Оренбургской области | С.Мансурово | 2023г. |